# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEKERJAAN

## PEMBUATAN APLIKASI SOFTWARE BIMBEL

### Pratistha Cendekia Prestasi (CAT Apps)

Tanggal		: 21 Juli 2026
Periode Pelaksanaan	: 4 Mei 2026 – 21 Juli 2026
Website Produksi	: https://pratisthaindonesia.com

## I. IDENTITAS PIHAK

### PIHAK PERTAMA (Developer)

| Nama | Lulu Maulana Malik |
| --- | --- |
| Alamat | Sukasari No. 34, Kec. Cibiru, Kel. Pasirbiru, Kota Bandung |
| No. KTP | 3273252604980002 |

### PIHAK KEDUA (Klien)

| Nama | BJP. (P) Drs. H. Awang Anwarudin, M.H. |
| --- | --- |
| Alamat | Kantor PP Polri Daerah Jabar, Komplek Pol Jl. Sukamaju No. 142, Kel. Cipadung Kulon, Kec. Panyileukan, Kota Bandung – Jabar 40614 |

Dokumen ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pembuatan Aplikasi Software Bimbel tertanggal 4 Mei 2026, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1–5 perjanjian tersebut.

## II. RINGKASAN EKSEKUTIF

PIHAK PERTAMA telah menyelesaikan pengembangan aplikasi Pratistha Cendekia Prestasi (CAT Apps) — platform web bimbingan belajar dan simulasi seleksi AKPOL — sesuai ruang lingkup pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Aplikasi telah di-deploy ke server produksi, dapat diakses publik, dan beroperasi dengan arsitektur modern (Laravel 12 + Vue 3) yang mendukung operasional bimbel online maupun pendukung proses offline.

### Ringkasan Status 12 Poin Ruang Lingkup Pekerjaan

| No | Ruang Lingkup (Pasal 1) | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manajemen soal | Selesai | CRUD lengkap, kategori, tingkat kesulitan, upload gambar |
| 2 | Sistem ujian berbasis online | Selesai | Quiz kelas + ujian formal, timer, anti-cheat, acak urutan soal |
| 3 | Pendaftaran & monitoring | Selesai | Multi-tahap + alur khusus Kelas Online/Ujian |
| 4 | Sistem Tryout aplikasi | Selesai | Tryout gratis publik tanpa login |
| 5 | Penilaian otomatis | Selesai | Otomatis untuk PG; esai dinilai manual staff |
| 6 | Dashboard aplikasi | Selesai | Per role: admin, mentor, peserta, orang tua |
| 7 | Modul offline & online | Selesai* | Online penuh; offline operasional (tes lokasi + input jasmani) |
| 8 | Manajemen user | Selesai | CRUD, import massal, role, masa aktif |
| 9 | Sistem kelas online | Selesai | Kelas, materi, tes, aktivitas, undang peserta |
| 10 | Bank soal | Selesai* | Koleksi soal terpusat; grouping bank belum UI terpisah |
| 11 | Laporan ujian & pendaftaran | Selesai | Laporan harian/mingguan, PDF, submissions, monitoring admin |
| 12 | Email & cloud server (1 tahun) | Selesai* | Infrastruktur siap; masa aktif aplikasi sesuai program |

* Selesai dengan catatan teknis — dijelaskan per poin di bawah.

## III. URAIAN PELAKSANAAN PER RUANG LINGKUP PEKERJAAN

### 1. Manajemen Soal

Status: SELESAI

Modul manajemen soal memungkinkan Admin dan Mentor untuk:

- Menambah, mengubah, dan menghapus soal melalui halaman Bank Soal

- Mengatur kategori mata pelajaran dan tingkat kesulitan (Mudah/Sedang/Sulit)

- Mendukung tipe soal pilihan ganda (A–D) dan esai

- Mengunggah gambar pendukung soal

- Mencari dan memfilter soal berdasarkan kategori/tingkat

Halaman: /question-bank
Endpoint API: GET/POST/PUT/DELETE /api/questions

### 2. Sistem Ujian Berbasis Online

Status: SELESAI

Sistem ujian online mencakup dua jenis penilaian:

| Jenis | Akses Peserta | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Quiz/Tes Kelas | /quick-test/:id | Tes terjadwal per kelas atau global |
| Ujian Formal | /ujian → /quick-exam/:id | Simulasi ujian gabungan lintas mata pelajaran |

Fitur operasional:

- Penjadwalan waktu mulai dan berakhir

- Timer durasi pengerjaan

- Satu kali submit per peserta per ujian

- Urutan soal diacak per peserta (setiap user urutan berbeda)

- Kunci jawaban disembunyikan saat ujian berlangsung

- Anti-cheat: fullscreen, blok copy-paste, deteksi pindah tab, batas pelanggaran

- Review jawaban oleh Admin/Mentor melalui halaman submissions

### 3. Sistem Pendaftaran dan Monitoring Pendaftaran

Status: SELESAI

Alur pendaftaran peserta:

| Program | Tahap Pendaftaran |
| --- | --- |
| VIP / Reguler | Administrasi → Psikologi → Kesehatan → Fisik (review admin per tahap) |
| Kelas Online | Verifikasi email → Pembayaran → Konfirmasi admin |
| Kelas Ujian | Verifikasi email → Pembayaran → Konfirmasi admin |

Fitur:

- Formulir pendaftaran bertahap dengan upload berkas (KTP, KK, rapor, foto)

- Berkas disimpan privat (hanya diakses via autentikasi)

- Panel admin untuk review, persetujuan, atau permintaan revisi per tahap

- Konfirmasi pembayaran khusus Kelas Online & Kelas Ujian

- Monitoring status pendaftaran seluruh peserta

- Unduh berkas PDF pendaftaran (template resmi)

- Notifikasi email dan in-app saat status berubah

Halaman: /registration (peserta), /admin/registration (admin)

### 4. Sistem Tryout Aplikasi

Status: SELESAI

Tryout gratis dapat diakses publik tanpa login melalui /free-tryout:

- Peserta mengisi data singkat (nama, jenis kelamin, kota, tanggal lahir, telepon)

- Mengerjakan soal tryout dengan timer

- Skor dihitung otomatis dan ditampilkan langsung

- Admin/Mentor dapat melihat rekap hasil tryout

Endpoint: /api/free-tryout/tests (publik)

### 5. Penilaian Otomatis

Status: SELESAI

| Tipe Soal | Penilaian |
| --- | --- |
| Pilihan ganda | Otomatis — skor = jumlah jawaban benar, skala 0–100 |
| Esai | Disimpan; dinilai manual oleh Admin/Mentor |

Setelah submit quiz/ujian, sistem otomatis:

- Menyimpan skor ke database

- Membuat laporan perkembangan harian

- Mengisi peringkat akademik (kategori Akademik)

Staff dapat override skor manual melalui halaman submissions bila diperlukan.

### 6. Dashboard Aplikasi

Status: SELESAI

Dashboard disesuaikan per peran pengguna:

| Role | Isi Dashboard |
| --- | --- |
| Admin | Statistik platform, daftar kelas, aktivitas terbaru, drill-down per siswa |
| Mentor | Kelas yang diampu, tes terjadwal, aktivitas kelas |
| Peserta | Kelas saya, riwayat aktivitas, grafik perkembangan nilai |
| Orang Tua | Daftar anak terhubung, laporan terbaru |

Fitur tambahan dashboard:

- Grafik nilai per mata pelajaran dan nilai ujian

- Progress jasmani per komponen

- Unduh PDF perkembangan siswa

- Generate laporan mingguan (admin)

Halaman: /dashboard, /activity-history

### 7. Modul Offline dan Online

Status: SELESAI (sesuai desain operasional bimbel)

| Aspek | Implementasi |
| --- | --- |
| Online | Seluruh modul digital: kelas, materi, quiz, ujian, dashboard, laporan, PWA (installable) |
| Offline (operasional) | Tahap psikologi, kesehatan, dan fisik diverifikasi di lokasi tes; staff memperbarui status via admin; input nilai jasmani manual di Manajemen Nilai |
| Program Karantina (VIP) | Flag karantina untuk peserta program VIP |

### 8. Manajemen User

Status: SELESAI

- CRUD pengguna dengan role: Admin, Mentor, Peserta, Orang Tua

- Penetapan program (VIP, Reguler, Kelas Online, Kelas Ujian)

- Pengaturan masa aktif aplikasi per peserta

- Import massal user via CSV/Excel

- Registrasi mandiri peserta dengan verifikasi email

- Pembatasan akses otomatis saat masa aktif habis

Halaman: /users (admin), /profile, /signup, /login

Masa aktif aplikasi per program:

| Program | Masa Aktif |
| --- | --- |
| VIP / Reguler | 1 tahun |
| Kelas Online | 6 bulan (sejak konfirmasi pembayaran) |
| Kelas Ujian | 3 bulan (sejak konfirmasi pembayaran) |

### 9. Sistem Kelas Online

Status: SELESAI

- Pembuatan kelas dengan kode, instruktur, dan periode akademik

- Menautkan materi pembelajaran (artikel/blog) ke kelas per sesi

- Menautkan quiz/tes ke kelas

- Mengundang peserta ke kelas

- Ruang kelas digital: materi, tes terjadwal, catatan aktivitas

- Kelas Ujian: peserta hanya akses ujian, tidak masuk ruang kelas

Halaman: /bimble-classes (staff), /my-classes, /class/:id (peserta)

### 10. Bank Soal

Status: SELESAI (fungsi inti)

Koleksi soal terpusat yang dapat digunakan ulang di berbagai tes dan ujian:

- Penyimpanan soal dengan kategori dan metadata

- Statistik jumlah soal per tingkat kesulitan

- Penugasan soal ke tes/ujian via Manajemen Tes

### 11. Laporan Hasil Ujian dan Pendaftaran

Status: SELESAI

| Jenis Laporan | Keterangan |
| --- | --- |
| Hasil ujian/quiz | Daftar submissions per tes, skor, review jawaban |
| Laporan harian | Manual mentor/admin atau otomatis setelah quiz/ujian |
| Ringkasan mingguan | Auto-generate dari laporan harian (Senin–Minggu WIB) |
| PDF perkembangan | Unduh oleh orang tua/admin |
| Monitoring pendaftaran | Status per tahap, konfirmasi pembayaran, berkas peserta |
| Manajemen nilai & peringkat | Peringkat akademik (otomatis) dan jasmani (input manual) — staff only |

Halaman: /admin/student-reports, /admin/registration, /rankings, submissions per tes/ujian

### 12. Email Server dan Cloud Server (1 Tahun)

Status: SELESAI (infrastruktur operasional)

| Komponen | Implementasi |
| --- | --- |
| Email Server | Laravel Mail verifikasi email, notifikasi status pendaftaran, notifikasi in-app |
| Cloud Server | Deploy Docker via Coolify; PostgreSQL produksi; storage Cloudflare R2/S3; backup terjadwal |
| Masa aktif aplikasi | VIP/Reguler: 1 tahun; Kelas Online: 6 bulan; Kelas Ujian: 3 bulan |
| Periode maintenance | Bug fixing 12 bulan hingga 31 Mei 2027 (Pasal 4) |

Website produksi: https://pratisthaindonesia.com

## IV. FITUR TAMBAHAN (DI LUAR RUANG LINGKUP MINIMAL)

Sebagai bagian dari penyempurnaan aplikasi, PIHAK PERTAMA juga menyerahkan fitur pendukung berikut:

| Fitur | Manfaat |
| --- | --- |
| Portal Orang Tua | Undangan via token; pantau perkembangan anak |
| Sertifikat Digital | Template per program; penerbitan & unduh PDF |
| Blog/Materi Publik | Halaman beranda, artikel, SEO |
| Notifikasi In-App | Pemberitahuan real-time di aplikasi |
| PWA (Progressive Web App) | Aplikasi dapat di-install di perangkat mobile |
| Multi-bahasa (ID/EN) | Toggle bahasa Indonesia/English |
| Anti-cheat ujian | Proteksi integritas pengerjaan soal |
| Kontak admin pembayaran | Profil peserta Kelas Online/Ujian |
| Pembatasan program | Kelas Ujian exam-only; alur onboarding disesederhanakan |

## V. SPESIFIKASI TEKNIS

| Komponen | Teknologi |
| --- | --- |
| Backend | Laravel 12, PHP 8.2+ |
| Frontend | Vue 3, Vue Router, Pinia, Vite, Tailwind CSS 4 |
| Database | PostgreSQL (produksi), SQLite (development) |
| PDF | DomPDF |
| File Storage | Local + Cloudflare R2 (S3-compatible) |
| Deployment | Docker, Apache, Coolify |
| Keamanan | Session auth, CSRF, role middleware, verifikasi email, berkas privat |

## VI. KESESUAIAN WAKTU PENGERJAAN (PASAL 2)

| Milestone | Target (Perjanjian) | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Mulai | 4 Mei 2026 | Kick-off pengembangan |
| Progress 90% | Minggu ke-3 Mei 2026 | Modul inti selesai |
| Selesai | 31 Mei 2026 | Aplikasi deploy produksi |
| Maintenance | s.d. 31 Mei 2027 | Bug fixing 12 bulan |

## VII. BIAYA DAN PEMBAYARAN (PASAL 3)

| Termin | Persentase | Nominal | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| DP | 30% | Rp 16.500.000 | Dibayarkan di awal |
| Termin 2 | 40% | Rp 22.000.000 | Saat progress 90% (minggu ke-3 Mei 2026) |
| Pelunasan | 30% | Rp 16.500.000 | Setelah aplikasi selesai |
| Total | 100% | Rp 55.000.000 |  |

Rekening pembayaran: BCA 2831653011 atas nama Lulu Maulana Malik

## VIII. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA (PASAL 4)

| Kewajiban | Status |
| --- | --- |
| Mengembangkan aplikasi sesuai kesepakatan | Telah dilaksanakan |
| Bug fixing 12 bulan (hingga 31 Mei 2027) | Aktif / berlaku |
| Menjaga kerahasiaan data | Berlaku |

## IX. REVISI (PASAL 5)

PIHAK KEDUA berhak mendapatkan revisi maksimal 5 (lima) kali. Di luar jumlah tersebut, revisi dikenakan biaya tambahan sesuai kesepakatan terpisah.

## X. CATATAN DAN BATASAN

- Soal esai tidak dinilai otomatis — penilaian dilakukan oleh staff Admin/Mentor.

- Modul offline mengacu pada alur operasional tes di lokasi fisik, bukan mode ujian tanpa jaringan di perangkat peserta.

- Bank soal berfungsi sebagai pool terpusat; grouping paket bank belum memiliki UI terpisah.

- Revisi mengacu Pasal 5: maksimal 5 kali revisi; di luar itu biaya tambahan.

## XI. PENUTUP

Dengan disampaikannya laporan ini, PIHAK PERTAMA menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan Pembuatan Aplikasi Software Bimbel Pratistha Cendekia Prestasi (CAT Apps) sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama tertanggal 4 Mei 2026.

Aplikasi telah beroperasi di https://pratisthaindonesia.com dan siap digunakan PIHAK KEDUA untuk operasional bimbingan belajar.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 21 Juli 2026

| PIHAK PERTAMA (Vendor) | PIHAK KEDUA (Klien) |
| --- | --- |
| Lulu Maulana Malik | BJP. (P) Drs. H. Awang Anwarudin, M.H. |